План мероприятий

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Ольховатского муниципального района Воронежской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

«Водоканал»

| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| Ремонт колодцев водопроводной сети: с. Дроздово-1шт с.Первомайское-1 шт | До 01.09.2026 | МБУ «ОТВК» |
| Плановая замена глубинных насосов ЭЦВ водозаборов: - Водозабор Бугаевка – 2 шт.; - Водозабор Назаровка – 1 шт - Водозабор Гвоздовка – 1 шт.; - Водозабор с. Марьевка– 1 шт; - Водозабор сл.Караяшник – 1 шт. | До 01.09.2026 | МБУ «ОТВК» |
| Установка приборов учета, счетчика холодной воды ВСХН-40 турбинного фланцевого: -водозабор Бугаевка-2шт; -водозабор ЦРБ-1шт; -водозабор Дроздово-1шт; -водозабор Первомайское-1шт; -водозабор Новохарьковка-1шт. | До 01.09.2026 | МБУ «ОТВК» |
| Замена центральной линии водоснабжения ул. Звездная (диаметр 100 мм.) – 100 м. | До 01.09.2026 | МБУ «ОТВК» |
| Ревизия артезианских скважин: -Ольховатского городского поселения -Лисичанское сельское поселение -Караяшниковское сельское поселение -Шапошниковское сельское поселение -Степнянское сельское поселение -Марьевское сельское поселение -Новохарьковское сельское поселение -Копанянское сельское поселение | До 01.09.2026 | МБУ «ОТВК» |